| De : | Département Communication & RSE |
| --- | --- |
| A : | Direction des Systèmes d’information |
| CC : | DMSC |
| Date | 04 Mai 2026 |
| Objet : | CAHIER DES CHARGES PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE LA PRESSE |

- Objet et périmètre du document

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les besoins fonctionnels et techniques relatifs à la conception, au développement et au déploiement d'une plateforme de bibliothèque numérique de presse au sein d'Afriland First Bank.

Ce document constitue la référence entre le Département Communication & RSE (maîtrise d'ouvrage) et la Direction des Systèmes d'Information (maîtrise d'œuvre).

1.1. Périmètre fonctionnel

Réception et agrégation automatique des journaux numériques issus des éditeurs partenaires

Stockage, classement et archivage structuré des contenus presse

Mise à disposition d'une interface de consultation interne accessible aux coéquipiers de la First Bank

Moteur de recherche avancé dans le fonds documentaire

Gestion des droits d'accès et des profils utilisateurs

Système de notifications et d'alertes de nouvelles parutions

1.2. Périmètre organisationnel

Utilisateurs : l'ensemble des coéquipiers d'Afriland First Bank désignés comme ayants droit

Administrateurs : équipe Communication et référents DSI

Fournisseurs de contenu : éditeurs de presse partenaires disposant de licences numériques

2. Contexte et enjeux

2.1. Situation actuelle

Afriland First Bank dispose d'un dispositif de veille informationnelle reposant essentiellement sur la réception physique de journaux imprimés. Ce modèle présente plusieurs limites structurelles :

| Dimension | Situation actuelle | Impact |
| --- | --- | --- |
| Coût unitaire | 400 FCFA / exemplaire papier | Coûts élevés et peu maîtrisés |
| Disponibilité | Livraison parfois après 12h J | Retard dans la livraison de la revue de presse |
| Archivage | Stockage physique volumineux | Saturation des espaces, pertes documentaires |
| Diffusion | Circulation manuelle limitée | Accès restreint, inefficacité opérationnelle |
| Recherche | Consultation manuelle des archives | Faible traçabilité, longues recherches |

2.2. Enjeux stratégiques

La migration vers la réception numérique s'inscrit dans la stratégie de digitalisation d'Afriland First Bank. Les enjeux identifiés sont les suivants :

Enjeu financier : réduction de 50 % du coût unitaire (200 FCFA numérique vs 400 FCFA papier), plus économies sur la logistique et l'archivage physique

Enjeu opérationnel : accès aux contenus la veille au soir pour alimenter la revue de presse matinale et renforcer la réactivité stratégique

Enjeu documentaire : constitution d'un fonds numérique indexé et exploitable pour la rédaction de rapports, analyses et supports de communication

Enjeu institutionnel : modernisation de l'image de la Banque et alignement avec les standards de gestion documentaire numérique

3. Description fonctionnelle

3.1. Module d'abonnement et d'agrégation de contenu

Ce module assure la collecte automatisée des journaux numériques auprès des éditeurs partenaires.

Fonctionnalités requises :

Réception automatique des fichiers PDF transmis par les éditeurs

Déclenchement automatique à la parution (J-1 soir ou J matin selon les éditeurs)

Détection et gestion des doublons

Alertes en cas de non-réception d'un titre attendu

Paramétrage du catalogue des abonnements (titre, fréquence, format, éditeur)

3.2. Bibliothèque numérique et gestion documentaire

Ce module constitue le cœur de la plateforme. Il assure le stockage, l'organisation et la mise à disposition du fonds documentaire.

Fonctionnalités requises :

Stockage structuré des publications selon une arborescence configurable (titre, date, catégorie)

Consultation en ligne des publications (lecteur PDF intégré, visionneuse de pages)

Téléchargement des exemplaires par les coéquipiers (mais ca reste dans le compte de la personne sur plateforme pa d’enregistrement en local )

Gestion des métadonnées documentaires (titre, date, auteur, mots-clés, résumé)

Archivage long terme avec politique de rétention configurable (minimum 10 ans)

Export et sauvegarde régulière du fonds documentaire

3.3. Moteur de recherche et indexation

Fonctionnalités requises :

Recherche plein texte dans le contenu des publications (OCR ou texte natif)

Filtres avancés : titre, date, période, catégorie, mots-clés

Suggestions automatiques et correction orthographique

Tri des résultats par pertinence, date ou popularité

Mise en surbrillance des termes recherchés dans les résultats

Sauvegarde des recherches favorites par utilisateur

3.4. Gestion des accès et des utilisateurs

Fonctionnalités requises :

Authentification des utilisateurs via l'annuaire interne (LDAP / Active Directory)

Gestion des profils : Administrateur, Gestionnaire de contenu, Lecteurs

Journalisation des actions (accès, téléchargements, recherches)

Tableau de bord administrateur : gestion des utilisateurs, abonnements, droits

Désactivation automatique des comptes inactifs

3.5. Interface utilisateur - Portail web interne

Fonctionnalités requises :

Interface web responsive, accessible depuis Chrome, Firefox et Edge

Page d'accueil affichant les nouvelles parutions du jour

Navigation par titre de journal, par thème ou par date

Espace personnel : historique, favoris, abonnements aux alertes

Mode lecture confortable avec possibilité d'annotation personnelle

Version mobile adaptée (tablette et smartphone)

3.6. Notifications et alertes

Fonctionnalités requises :

Notification automatique à chaque nouvelle parution disponible (alerte sur Teams)

Alertes paramétrables par l'utilisateur (titre, mot-clé, auteur)

Digest quotidien configurable récapitulant les nouvelles parutions

Alerte à l'administrateur en cas d'indisponibilité ou de non-réception d'un titre

4. Exigences techniques

4.1. Architecture applicative

| Composant | Exigence |
| --- | --- |
| Architecture | Application web (SaaS interne ou on-premise) - architecture 3-tiers recommandée |
| Serveur applicatif | Serveur Linux ou Windows Server, virtualisable (VMware / Hyper-V) |
| Base de données | SGBD relationnel (PostgreSQL, MySQL) ou NoSQL selon les besoins d'indexation |
| Moteur de recherche | Elasticsearch ou équivalent pour l'indexation plein texte |
| Stockage documentaire | Système de fichiers dédié ou stockage objet (compatible S3) avec redondance |
| Protocole réseau | HTTPS obligatoire — certificat TLS valide |
| Navigateurs supportés | Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+ (Internet Explorer exclu) |

4.2. Sécurité et conformité

Chiffrement des données en transit (TLS 1.2 minimum) et au repos (AES-256)

Authentification forte : intégration LDAP / Active Directory Afriland

Gestion fine des autorisations (RBAC — Role-Based Access Control)

Journalisation complète des accès et des actions sensibles

Politique de sauvegarde : backup quotidien incrémental, hebdomadaire complet

Plan de reprise d'activité (PRA) avec RTO < 4 h et RPO < 24 h

Conformité aux politiques de sécurité informatique d'Afriland First Bank

Respect des droits d'auteur : opération dans le cadre des licences numériques souscrites

4.3. Performance et disponibilité

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Disponibilité (heures ouvrées) | ≥ 99,5 % |
| Temps de chargement d'une page | < 3 secondes |
| Temps de réponse du moteur de recherche | < 2 secondes |
| Utilisateurs simultanés supportés | ≥ 200 |
| Délai d'intégration d'une nouvelle parution | < 30 minutes après réception |
| Capacité de stockage initiale | 1 To minimum, extensible |
| Durée de rétention des archives | 10 ans minimum |

4.4. Interopérabilité

Intégration avec l'annuaire d'entreprise (LDAP / Active Directory)

Possibilité d'interconnexion avec le système de messagerie interne pour les notifications

API REST documentée pour d'éventuelles intégrations futures (Intranet, ERP)

Support des formats standards : PDF, EPUB, JPEG, PNG, XML

5. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Ergonomie | Interface intuitive ne nécessitant pas de formation spécifique pour les lecteurs. Manuel utilisateur fourni. |
| Accessibilité | Conformité WCAG 2.1 niveau AA minimum. |
| Maintenabilité | Code source documenté, architecture modulaire permettant les évolutions futures. |
| Évolutivité | La plateforme doit supporter une augmentation de 50 % du volume de contenu sur 3 ans. |
| Documentation | Documentation technique complète (architecture, API, BDD) livrée avec la solution. |
| Formation | Formation des administrateurs (DSI, Documentation) et sensibilisation des utilisateurs finaux. |
| Support | Contrat de maintenance corrective et évolutive. Hotline disponible en heures ouvrées. |
| Internationalisation | Interface disponible en français. Extension multilingue possible en V2. |

6. Contraintes et hypothèses

6.1. Contraintes

La plateforme doit être opérationnelle dans un délai maximum de 6 mois à compter de la validation du présent CDC

Le déploiement ne doit pas perturber les activités en cours - migration progressive avec période de chevauchement papier/numérique

La solution doit être hébergeable dans l'infrastructure existante d'Afriland First Bank ou sur un cloud souverain validé par la DSI

Les droits de diffusion numérique doivent être couverts par les contrats d'abonnement à souscrire avec les éditeurs (le coéquipier peut consulter, mais ne peut pas télécharger le journal)

Le budget global sera défini lors de la phase d'étude (les propositions devront inclure les coûts d'investissement et de fonctionnement sur 3 ans)

6.2. Hypothèses

Les abonnements numériques auprès des éditeurs seront souscrits en parallèle du développement de la plateforme

L'arrêt progressif de la réception papier interviendra après validation de la solution numérique par la Direction Générale

La DSI mettra à disposition les ressources d'infrastructure (serveur, réseau, domaine) et désignera un référent technique

Un comité de pilotage sera constitué incluant le Département Communication & RSE, la DSI et un représentant de la Direction Générale.

7. Livrables attendus

| Livrable | Phase | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Dossier d'analyse et spécifications détaillées | Cadrage | DSI/Dep. Com |
| Maquettes IHM validées | Conception | DSI |
| Architecture technique détaillée | Conception | DSI |
| Application développée et testée | Réalisation | DSI |
| Documentation utilisateur (guide + tutoriels) | Déploiement | DSI/Dep. Com |
| Documentation technique et d'exploitation | Déploiement | DSI |
| Formation administrateurs et utilisateurs clés | Déploiement | DSI |
| Rapport de mise en production | Déploiement | Dep. Com/DSI |
| Plan de maintenance et d'évolution (V1.0) | Post-déploiement | DSI |

8. Planning indicatif

| Phase | Activités principales | Durée | Jalons clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Validation CDC, constitution équipe, choix de solution | 2 semaines | Kick-off projet |
| Phase 1 — Analyse & Conception | Spécifications détaillées, maquettes IHM, architecture technique | 4 semaines | Validation des spécifications |
| Phase 2 — Développement | Développement des modules, tests unitaires | 8 semaines | Livraison version bêta |
| Phase 3 — Tests & Recette | Tests d'intégration, corrections | 3 semaines | PV de recette |
| Phase 4 — Déploiement | Formation, migration des données, mise en production | 2 semaines | Go-live |
| Phase 5 — Post-déploiement | Suivi, correctifs, bilan de projet, plan d'évolution V2 | 4 semaines | Bilan de projet |

Durée totale estimée : 23 semaines (environ 6 mois)

9. Critères d'acceptation

La recette de la plateforme sera prononcée sur la base des critères suivants :

| Critère | Condition d'acceptation |
| --- | --- |
| Agrégation automatique | 100 % des titres abonnés reçus et intégrés dans les délais définis, sans intervention manuelle |
| Consultation | Accès à l'ensemble du fonds documentaire en moins de 3 secondes depuis n'importe quel poste interne |
| Recherche | Résultats plein texte pertinents retournés en moins de 2 secondes |
| Gestion des accès | Droits d'accès correctement appliqués selon les profils configurés |
| Authentification | Authentification via l'annuaire interne fonctionnelle pour 100 % des utilisateurs testés |
| Notifications | Alertes de nouvelles parutions envoyées dans les 30 minutes suivant la réception |
| Archivage | Documents archivés selon la politique définie et consultables sur 5 ans de données test |
| Performance | Plateforme supportant 1000 utilisateurs simultanés sans dégradation mesurable |
| Sécurité | Aucune vulnérabilité critique identifiée lors des tests de sécurité |
| Documentation | Ensemble des livrables documentaires fourni et validé |

10. Matrice des parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Direction Générale | Sponsor | Validation stratégique et budgétaire |
| Dep. Com & RSE | MOA – Pilotage | Expression des besoins, validation fonctionnelle, recette |
| Dep. Com & RSE | MOA - Utilisateur clé | Spécifications détaillées, tests, formation |
| Direction DSI | MOE | Architecture, développement, déploiement, exploitation |
| Éditeurs de presse | Fournisseurs de contenu | Fourniture des flux numériques dans les formats convenus |
| Coéquipiers | Utilisateurs finaux | Consultation, retours d'usage, adoption de la solution |

Catégories de presse à intégrer

La liste précise des titres sera arrêtée lors de la phase de cadrage, en fonction des abonnements numériques disponibles et des accords négociés avec les éditeurs. Les catégories cibles incluent :

Presse économique et financière nationale (Cameroun)

Presse généraliste nationale

Revues sectorielles (banque, finance, droit OHADA)

Presse régionale et internationale d'intérêt stratégique